2015常州市交通建设工程四季度履约考核情况通报

经常州市交通运输局履约考评小组依据《常州市交通建设工程项目从业单位履约考核细则》，对交通建设项目从业单位2015年四季度履约情况进行了综合考核，现将有关考核情况通报下：

2015年常州市交通工程第四季度履约考核汇总表

| 序号 | 线路名称 | 单位（施工、监理、 设计、审计） | 标段 | 项目经理 （监理组长） | 存在问题 | 得分 | 综合评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 122省道常州东段建设工程 | 江苏宝路建设工程有限公司 | S122-LJ-1标 | 周建锋 | 1、K2+200～K2+250、K6+150～K6+300底基层施工段落成型表面有起皮、松散现象，扣2分（2.16） 2、底基层报验资料中灰剂量检测数据均为成型一个月前拌合数据，成品后未进行灰剂量检测，扣2分（2.22） 3、剩银河桥施工警示标志和安全防护设置不足，安全隐患大，扣2分（3.7） | 94 | 良 |
|  |  | 江苏常鑫路桥工程有限公司 | S122-LJ-2标 | 居增强 | 1、K10+150～K10+690主车道右幅底基层施工段落树根、塑料管等杂质较多，局部表面龟裂，扣2分（2.16） 2、试验室技术负责人对新购置的直径10cm无侧限抗压试模校准证书的校准结果及使用回归数据未进行确认，扣2分（2.22） 3、与振兴路交叉口安全警示标志缺失，未及时补充，安全隐患大，扣2分（3.7） | 94 | 良 |
|  |  | 江苏华晨路桥有限公司 | S122-LJ-3标 | 谢诚昊 | 不考核 |  |  |
| 1 | 122省道常州东段建设工程 | 无锡大诚建设有限公司 | S122-QL-1标 | 孙忠海 | 1、局部桥面标高控制不好，出现标高过高现象，造成往下开凿情况，扣2分（2.16） 2、水泥标养箱水泥胶砂试件无标示，扣2分（2.22） 3、四季度被江苏省交通运输厅公路局通报一次（两条），苏交公程（2015）334号；四季度被江苏省交通运输厅质量监督局通报一次，交质公（2015）83号；四季度被常州市交通工程质量监督站通报一次，交质发（2015）23号。计扣8分（5.4） | 88 | 良 |
|  |  | 江苏常鑫路桥工程有限公司 | S122-QL-2标 | 钱 河 | 1、桥头护坡砂浆试块制作养护不规范，存在试件缺边掉角、养护湿度不足的情况，扣2分（2.22） 2、四季度被江苏省交通运输厅公路局通报一次，苏交公程（2015）334号；四季度被江苏省交通运输厅质量监督局通报一次（两条），交质公（2015）83号；四季度被常州市交通工程质量监督站通报一次（两条），交质发（2015）23号。计扣10分（5.4） | 88 | 良 |
|  |  | 中铁四局集团有限公司 | S122-QL-3标 | 何晓东 | 不考核 |  |  |
|  |  | 中石化胜利建设工程有限公司 | S122-QL-4标 | 李世奎 | 不考核 |  |  |
|  |  | 江苏华晨路桥有限公司 | S122-LM-1标 | 陈建胜 | 1、现场部分路段未有效封闭交通，重车通行后造成表面局部松散、浮石，扣2分（2.16） 2、标养室存放无侧限试件标识不规范，没有对每个试件标识标号和制作日期，扣2分（2.22） | 96 | 优 |
|  |  | 江苏省交通工程集团有限公司 | S122-LM-2标 | 程彬 | 1、项目经理未按投标承诺到位，扣4分（1.2） 2、技术负责人未按投标承诺到位，扣3分（1.4） 3、安全员未按投标承诺到位，扣1分（1.6） 4、主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位，扣1分（1.7） 5、储料仓存放石料存在相互混杂、串料现象，扣3分（2.14） 6、四季度被常州市交通工程质量监督站通报一次。交质发（2015）23号，扣2分（5.4） | 86 | 良 |
| 1 | 122省道常州东段建设工程 | 江苏通源监理咨询有限公司 | S122-JL-1标 | 单文华 | 1、化学室EDTA滴定管保养不及时，滴定开关粘连，滴定头堵死，不能正常使用，扣3分（2.12） 2、软化点测定仪仪器加热杯与原加热杯不配套，扣1分（2.12） 3、监理日志中部分监理工作不能闭合，如灰剂量抽检不合格，重新布灰处理，但监理日志中缺少复检情况的纪录，扣2分（3.2） 4、对施工单位的隐患把关不严，安全控制力不够，扣3分（3.4） | 91 | 良 |
|  |  | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | S122-JL-2标 | 刘 杰 | 1、混凝土养护室内砼试块表面干燥，养护条件（湿度）不满足要求，扣3分（2.12） 2、监理月报附件信息不完善，如试验检测项目缺少路面底基层压实度及无侧限抗压强度关键检测指标，扣2分（3.2） 3、部分监理工程师通知仅说明现场发现的问题，未提出具体整改时间和要求，扣3分（3.4） | 92 | 良 |
|  |  | 江苏省交通科学研究院股份有限公司 | S122-SJ标 | 常 浩 | 1、剩银河桥驳岸桩基设计变更不合理，设计变更程序不规范，扣10分（3.2） | 90 | 良 |
|  |  | 常州广信造价师事务所有限公司 | 审计 | 邢 妮 | 1、项目负责人不定期参与审计工作，扣2分（一.1） 2、2015年8月监理费数据有误，扣2分（一.5） 3、审计单位未提出有针对性、可操作性的审计建议，扣4分（三.12） | 92 | 良 |
| 2 | G233金坛段 | 江苏省交通规划设计院股份有限公司 | 工可 |  | 1．成果提交不及时，扣10分（2.1） | 90 | 良 |
| 3 | G233溧阳段 |  | 工可 |  | 1．成果提交不及时，扣10分（2.1） | 90 | 良 |
| 4 | S263初设 |  | 初设 |  | 1、设计文件不完整，扣5分（2.3） | 95 | 优 |
| 5 | S265金坛段 |  | 初设 |  | 1、工可成果提交不及时，扣10分（2.1） | 90 | 良 |
| 6 | S341 |  | 工可 |  | 1、基础资料不准确，扣3分（1.3） 2、工可成果提交不及时,扣10分（2.1） | 87 | 良 |
| 7 | S357 |  | 工可 |  | 1、工可成果提交不及时，扣10分（2.1） | 90 | 良 |
| 8 | S265溧阳段 | 林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | 初设 |  | 1、工可成果提交不及时,扣10分（2.1） | 90 | 良 |
| 9 | S239溧阳南段 | 江苏省交通科学研究院股份有限公司 | 初设 |  | 1、质量保证体系运行不到位，扣5分（1.5） 2、设计文件不完整，扣5分（2.3） | 90 | 良 |
| 10 | S340常州东段 |  | 工可 |  | 1、基础资料不准确，扣3分（1.3） 2、工可成果未及时提交,扣10分（2.1） | 87 | 良 |
| 11 | S340常州西段 |  | 工可 |  | 1、基础资料不准确，扣3分（1.3） 2、工可成果提交不及时,扣10分（2.1） | 87 | 良 |
| 12 | S360常州段 |  | 工可 |  | 1、设计基础资料不齐全，扣3分（1.3） 2、文件不完整，扣5分（2.3） | 92 | 良 |
| 13 | S261 | 江苏省中设工程咨询股份有限公司 | 工可 |  | 1、质量保证体系运行不到位，扣5分（1.5） 2、文件不完整，扣5分（2.3） | 90 | 良 |
| 14 | 241金坛北段二期工程、2015年大中修项目、国省干线公路网运行监测项目、104国道示范路创建工程 | 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 | 审计 |  | 1、S241金坛北段审计时间延长，扣1分（一.3） 2、审计工作底稿不规范、不完整，扣5分（二.8） 3、审计报告不及时，扣2分（二.9） 4、审计档案整理欠完整，扣1分（二.10） 5、未有针对性、可操作性的审计建议，扣3分（三.12） 6、未有管理建议被采纳，扣3分（三.13） | 85 | 良 |
| 15 | 342省道常州段路面改善工程 | 江苏鑫洋建设项目管理有限公司 | 审计 |  | 1、合同条款执行情况酌情扣1分（一.4） 2、审计工作底稿不规范、不完整，扣4分（二.8） 3、审计报告不及时，扣2分（二.9） 4、审计档案整理欠完整，扣2分（二.10） 5、未有管理建议被采纳，扣3分（三.13） | 88 | 良 |
| 16 | 104国道溧阳西段改扩建工程 | 常州金谷建设工程咨询有限公司 | 审计 |  | 1、G104溧阳西段改扩建审计时间延长，扣1分（一.3） 2、审计工作底稿不规范、不完整，扣4分（二.8） 3、审计报告不及时，扣2分（二.9） 4、审计档案整理欠完整，扣2分（二.10） 5、未有针对性、可操作性的审计建议，扣3分（三.12） 6、未有管理建议被采纳，扣3分（三.13） | 85 | 良 |
| 17 | 238省道常州段改建工程 | 江苏国联建设工程管理有限公司 | 审计 |  | 1、S238审计时间延长，扣1分（一.3） 2、审计工作底稿不规范、不完整，扣4分（二.8） 3、审计报告不及时，扣2分（二.9） 4、审计档案整理欠完整，扣2分（二.10） 5、房建项目审计复审偏差（核减13.63万元），扣2分（二.11） 6、未有管理建议被采纳，扣3分（三.13） | 86 | 良 |
| 18 | 241省道黄庄至指前段改造工程 | 金坛市交通工程有限公司 | 施工标 | 沈小明 | 1、部分灰土施工段落含水量较高，掺灰不均匀，扣2分；；（第2.16条） 2、技术交底资料不够健全，路基中检单附件不全，扣2分；（第2.20条） 3、水泥基层搅拌桩施工质量检测报告不规范，扣2分；（第2.22条） 3、被常州公路处通报一次，常路发【2015】141号文 ；被常州质监站通报一次，交质发【2015】23号文，扣4分（第2.30条） 4、1、箱涵施工边坡堆有危石；荷花港桥深基坑边坡未进行有效支护,扣2分。（第3.31条） | 88 | 良 |
| 18 | 241省道黄庄至指前段改造工程 | 江苏东南交通工程咨询监理有限公司 | 监理标 | 刘正乐 | 1、监理日志记录不全面，旁站记录填写不全，扣4分；（第3.2条） 2、专项方案审查不到位，扣2分。（第3.3条） 3、对现场灰土施工含水量过大等问题未及时发出整改指令，扣3分。（第3.4条） 4、被常州公路处通报一次，常路发【2015】141号文 ；被常州质监站通报一次，交质发【2015】23号文，扣4分（第5.2条） | 86 | 良 |
|  |  | 江苏省交通科学研究院股份有限公司 | 设计 | 李明坤 | 1、未及时进行现场指导，扣3分；（第3.1条）。 2、部分设计变更不及时，扣6分。（第3.2条） | 91 | 良 |
|  |  | 江苏东交工程检测有限公司 | 试验 | 叶炜 | 1、书面检测报告提供不及时，扣6分。（第1.5条） 2、部分仪器未配备，扣2分。（第3.1条） | 92 | 良 |
| 19 | G233先导段开发区东外环新建道路工程 | 金坛市交通工程有限公司 | 施工标 | 孙雨洪 | 1、部分路段水稳基层养护不到位吗，有松散现象，扣2分； （第2.16条） 2、底基层厚度只有检测数据，未见原始记录施工日记记录太过笼统，扣2分；（第2.20条） 3、弯沉试验未建台账，扣2分；（第2.22条） 4、被常州公路处通报一次，常路发【2015】141号文 ；被常州质监站通报一次，交质发【2015】23号文，扣4分（第2.30条） 5、部分雨水洞口未覆盖；东光河桥未设置临边防护，扣2分。（第3.31条） | 88 | 良 |
|  |  | 江苏东南交通工程咨询监理有限公司 | 监理标 | 丁磊 | 1、部分旁站记录与监理日志记录内容不匹配，扣4分；（第3.2条） 2、对施工单位首件施工方案审查不严格，扣2分；（第3.,3条） 3、对现场部分现场安全隐患未提出书面整改指令，扣3分。（第3.4条） 4、被常州公路处通报一次，常路发【2015】141号文 ；被常州质监站通报一次，交质发【2015】23号文，扣4分（第5.2条） | 87 | 良 |
| 19 | G233先导段开发区东外环新建道路工程 | 江苏省交通科学研究院股份有限公司 | 设计 | 罗然 | 1、未及时进行现场指导，扣3分；（第3.1条） 2、设计变更不及时，扣5分。（第3.2条） | 92 | 良 |
|  |  | 常州市恒正交通工程试验检测中心 | 试验 | 储永坚 | 1、部分书面检测报告不及时，扣6分。（第1.5条） | 94 | 良 |
| 20 | 青洋路 | 江苏恒基路桥有限公司 | 施工1标 | 潘曙青 | 1、质量保证体系或质量保证措施不健全（底基层施工技术交底部分项目施工主要人员试验室负责人、道路工程师未参加）扣3分（第2.3条） 2、特殊季节施工预防措施不健全（项目部制订的冬期施工技术方案需进一步细化完善，针对性和可操作性不强）扣2分（第2.4条） 3、内业资料不规范（主线跨南潘公路大桥11-2#中跨中梁质量检验报告单中混凝土强度一栏缺少相关数据）扣1分（第2.20条) 4、工地试验室相关台帐记录不齐全（土工格栅等原材料外委检测台账未及时登记）扣2分(第2.22条） 5、省市质量检查通报次数，每通报一条（市交质发[2015]23号通报1条）扣2分（第2.30条） | 90 | 良 |
| 20 | 青洋路 | 江苏华盛建设工程有限公司 | 施工先导段 | 施文中 | 1、质量保证体系或质量保证措施不健全（预制板梁安装技术方案的施工技术交底为二级交底，并且其两级交底内容完全相同，均为施工技术方案原文，应根据不同要求进行有效交底）扣3分（第2.3条） 2、安全生产规章制度、安全生产保证体系不完善(冬期施工安全专项方案针对性不强)扣2分(第3.3条） 3、因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大（窨井外侧未抹砂浆）扣2分（第2.16条） 4、内业资料不规范（石灰进场日期与建材报验单中进场日期填写不一致）扣1分（第2.20条） 5、省市质量检查通报次数，每通报一条（市交质发[2015]23号通报1条）扣2分（第2.30条） | 90 | 良 |
| 20 | 青洋路 | 江苏恒基路桥有限公司 | 施工2标 | 孙明 | 1、质量保证体系或质量保证措施不健全（施工日志记录过于简单，重要施工内容未记录）扣3分（第2.3条） 2、特殊季节施工预防措施不健全（冬期施工方案还未编制）扣2分（第2.4条） 3、内业资料不规范（AK0+472.722~AK0+658，96区第四层路基平整度记录数据精确值1mm，应精确至0.2mm）扣1分（第2.20条） 4、工地试验室相关台帐记录不齐全（外委波纹管有三种型号，台账仅登记其中一种）扣2分（第2.22条） 5、工地试验室设备不满足项目需要（标养室温湿度显示12.9℃，94%，不满足试件养护要求）扣3分（第2.23条） | 89 | 良 |
|  |  | 江苏交通工程咨询监理有限公司 | 监理1标 | 张立新 | 1、未按规定进行隐蔽工程验收或进行中间交工验收和质量评定的（LD3匝道礼嘉河中桥未及时进行质量评定）扣5分（第1.5条） 2、未按规定对施工组织设计、专项施工方案等进行审批的，或监理计划（规划）、监理实施细则未按规定审批的（底基层标准击实试验承包人报验时间为2015年10月3日，而总监办批复时间却为2015年1月）扣5分（第3.3条） | 90 | 良 |
|  |  | 江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 | 监理2标 | 许国祥 | 1、监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的（监理旁站记录中预应力张拉时混凝土实际强度数据缺失扣2分；巡视记录中未对现场施工工艺合规性进行描述扣2分）扣4分（第3.2条） 2、对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的（对施工现场石灰检测不合格未有处理过程）扣3分（第3.4条） | 93 | 良 |
|  |  | 江苏省交通规划设计院股份有限公司 | 设计 | 何万林 | 1、提交的设计文件或汇报材料文字叙述、图纸不完整(禹城大道桥侧墙设计图不完善)扣10分(第2.3条） | 90 | 良 |
| 21 | 武进大道 | 江苏恒基路桥有限公司 | 施工标 | 岳志坚 | 1、质量保证体系或质量保证措施不健全（水泥稳定碎石基层首件开工报告中缺少原材料检测相关数据，同时未针对施工工序流程确定关键工序责任人）扣3分（第2.3条） 2、原材料堆放混乱，对使用质量造成影响（水稳石料堆放未明显分界，场地未硬化）扣3分（第2.14条） 3、未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测直接使用（试验室台账中显示近期有水泥稳定碎石无侧限抗压强度试件在进行养护，但标准养护室内无对应试件）扣5分（第2.12条） 4、省市质量检查通报次数，每通报一条（市交质发[2015]23号通报1条）扣2分（第2.30条） | 87 | 良 |
|  |  | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | 监理标 | 杨 程 | 1、未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的（水泥稳定碎石基层配合比资料中集料试验缺少砂当量技术指标扣3分；东序站浜桥桥头搭板抽检资料缺失扣3分）扣6分（第1.7条） 2、监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的（监理旁站记录中检查项目均缺少相关检查结果数据记录）扣2分（第3.2条） 3、对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的（试验室不合格台账中显示2015年9月20日路基抽检结果不合格，在监理日志无该存在问题及处理情况记录）扣3分（第3.4条） | 89 | 良 |
|  |  | 江苏省交通科学研究院股份有限公司 | 设计 | 沈红伟 | 1、未按合同要求按时提供阶段性设计成果（武进港大桥监控基础未及时提供设计图）扣10分（第2.1条） | 90 | 良 |
| 22 | 苏南运河三级航道桥梁工程（常州段） | 中铁四局集团第二工程有限公司 | SNCZ-SG-QL2 | 胡广辉 |  |  | 良 |
|  |  | 苏州路达工程监理咨询有限公司 | SN-JL-QL | 翟正波 |  |  | 良 |
|  |  | 上海市公路工程质量检测中心 | SNCZ-JC-QL1合同段 | 张澎涛 |  |  | 良 |
| 23 | 苏南运河横林段航道整治工程 | 南京港航建设工程有限公司 | SNCZ-HLSG-HD1 | 张大军 |  |  | 良 |
|  |  | 苏州路达监理咨询有限公司 | SNCZ-JL-HD1 | 邱哲峰 |  |  | 良 |
|  |  | 中铁四局集团第二工程有限公司 | SNCZ-SG-QL1 | 郭杰 |  |  | 优 |
|  |  | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | SNCZ-JL-QL1 | 章学金 |  |  | 良 |
|  |  | 江苏省交通规划设计院股份有限公司 | SNCZ-JK-QL1标段 | 严圣友 |  |  | 良 |
| 24 | 芜申线（高溧段）航道整治工程 | 南京港航建设工程有限公司 | WSXGL-SG-HD1标 | 赵峰 |  |  | 良 |
|  |  | 苏州大通工程建设有限公司 | WSXGL-SG-HD3标 | 展福兴 |  |  | 优 |
|  |  | 淮安市航道工程有限公司 | WSXGL-SG-HD4标 | 李凌波 |  |  | 良 |
| 24 | 芜申线（高溧段）航道整治工程 | 徐州市公路工程总公司 | WSXGL-SG-HD5标 | 陈世安 |  |  | 良 |
|  |  | 南京航务工程有限公司 | WSXGL-SG-HD6标 | 张 宁 |  |  | 良 |
|  |  | 江苏享海交通工程有限公司 | WSXGL-SG-HD7标 | 程 君 |  |  | 优 |
|  |  | 江苏润通交通工程监理咨询有限公司 | WSXGL-JL-HD1标 | 郭雨佶 |  |  | 良 |
|  |  | 江苏华宁工程咨询监理有限公司 | WSXGL-JL-HD2标 | 杨爱民 |  |  | 良 |
|  |  | 江苏科兴项目管理有限公司 | WSXGL-JL-HD3 | 张者领 |  |  | 良 |
|  |  | 江苏舜通路桥工程有限公司 | WSXGL-SG-QL4 | 张秀国 |  |  | 良 |
|  |  | 江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 | WSXGL-JL-QL2 | 姜传宝 |  |  | 良 |
|  |  | 江苏省交通规划设计院股份有限公司 | WSXGL-JK-QL1标段 | 张宇峰 |  |  | 优 |
| 25 | 丹金溧漕河溧阳段航道整治工程 | 中交一航局第二工程有限公司 | DJLLY-SG-HD1 | 韩睿 |  |  | 良 |
|  |  | 无锡市航道工程有限公司 | DJLLY-SG-HD2 | 谢文俊 |  |  | 良 |
| 25 | 丹金溧漕河溧阳段航道整治工程 | 江苏科兴工程建设监理有限公司 | DJLLY-SG-JL1 | 徐剑 |  |  | 良 |
|  |  | 中铁四局集团第二工程有限公司 | DJLLY-SG-QL1 | 刘双飞 |  |  | 优 |
|  |  | 中铁一局集团有限公司 | DJLLY-SG-QL2 | 张永全 |  |  | 良 |
|  |  | 江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 | DJLLY-QL-JL1 | 王志刚 |  |  | 优 |
|  |  | 江苏森淼工程质量检测有限公司 | DJLLY-JK-QL1标段 | 周海江 |  |  | 良 |