金坛汛期突发情况统计表

信息统计时间：截止   2016  年 7  月6  日 10:00

| 序号 | 出险点 | 简述出险情况（如水淹、坍塌等） | 如何处理（封路、设置警示标志、立即抢险等） | 受损 情况 | 在一线巡查、抢险的人员数目，使用设备、物资（木桩、编织袋、铁丝等）等情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S241 77K+200-78K+000m(指前集镇路段) | 公路满水约30cm | 从70K+500m-80K+200m进行全封闭 |  | 8人 |
| 2 | S241 66K+200m-66K+500m处双向 | 道路均存在过水的情况，过水深度约为30cm, | 道路恢复正常通行 |  | 6人 |
| 3 | X201王家墩桥北 | 水满过路约40长，约30cm深 | 已设置警示标志 |  | 4人 |
| 4 | X204线16K+950m | 路面存在过水 | 已设置警示标志 |  | 4人 |
| 5 | X205线12K+800m | 路面存在过水 | 已设置警示标志 |  | 4人 |
| 6 | X205线罗村集镇段北侧 | 公路满水约30cm | 已设置警示标志 |  | 4人 |
| 7 | X302 7K+200m-7K+600m | 塌方 | 半封闭通行，联系设计单位后采用临时加固。 |  | 4人 |
| 8 | X304至S241线烈士陵园门口 | 涉水较深 | 已设置警示标志 |  | 4人 |
| 9 | 指前项目部水淹1.4M、白石港桥以南受灾严重水深30cm、社头与S241交接口 | 水淹 | 封锁道路，设置警示标志，立即抢险。 | 严重 | 265派出项目部：项目部25人，工人30人，带了20铁锹 200沙袋等； 养护：人员33个，挖机3台，装载机3台，五吨的两台，三吨的一台，自卸车6部，后勤保障车5辆，路面清扫车4台； 开岩：挖机6台、装载机2台、压路机1台、双桥卡车8台、人工60人； 抢险人数共计约200人 |
| 10 | 东站:（指前—南京）停班，（罗村—常州）停班 城乡公交：1.（金坛—指前）班线到指前镇卿卿针织厂掉头 2.（金坛—儒林）绕道，不经过水北交警中队—儒林治安卡口。 北站：（金坛—庄城）；（金坛—西岗；唐王）停班。 公交公司： 城市公交： 1.因沿河西路（华罗庚中学-春风小区）段金沙大桥桥下积水严重，公交车无法通行。城市公交106路局部临时绕行。 2.因沿河西路金沙大桥桥下积水严重，公交车无法通行。城市公交107路局部临时绕行 。 镇村公交： 1.因241省道守凤湾(大浦港加油站)路段积水、罗村野茅山路口积水、镇村公交310路（指前-薛埠、薛埠-指前）班次临时停班。 2.因西岗集镇路面积水，镇村公交328路（西岗-社头）班次临时停班。 3.因芦溪桥段淹没，镇村公交322路(社头-胜利)、镇村公交323路（丰产-唐王）班次临时停班。 4.因东浦段、庄店桥东路面积水，镇村公交320路（指前-东浦）班次临时停班。 5.因茅麓—致和（八仙池)路段积水，镇村公交329路(朱林—致和)的茅麓—致和段临时停运，线路临时调整为朱林—茅麓(石马车站)。 6.因西阳-荣炳的塘北村路段积水，镇村公交331路(西阳-荣炳)临时停运。 |  |  |  |  |