2025年第一季度全市交通工程在建项目从业单位履约考核汇总表

经常州市交通运输局履约考评小组依据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》，对全市交通建设项目从业单位2025年一季度履约情况进行了综合考核，被考核标段共155个，评定为优107个，评定良47个，暂不考核1个。现将有关考核情况通报下：

| 序号 | 线路名称 | 单位（施工、监理、 设计、审计） | 标段 | 项目经理 （监理组长） | 存在问题 | 得分 | 综合评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024-2025年度常州市普通国省道交通安全设施及服务设施管护质量检查技术服务项目 | 苏交科集团股份有限公司 | 2024-2025-JASS-JC | 吴家伟 | 1.GSFW2-1-3未按照服务承诺提供相应服务 | 96 | 优 |
| 2 | 2024年-2025年常州市普通国省道精细化提升、标志标线更新改造等工程勘察设计 | 中交通力建设股份有限公司 | GXGZ-SJ | 夏新年 | 1.GSSJ2-3-14 专业间设计配合不协调，统一性差 | 95 | 优 |
| 3 | 2024年度常州市普通国省道交通安全设施养护工程施工监理项目 | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | 2024-JA-JL | 黄道江 | 1.JJX101024两次未及时发现施工现场的质量问题、安全隐患和环保等问题，对发现的质量问题、安全隐患、环保等问题，未及时提出书面指令或者未采取措施督促施工单位整改 | 94 | 良 |
| 4 | 2024年常州市普通国省道一级公路中央分隔带防撞护栏完善提升工程监理项目 | 江苏泰康工程咨询监理有限公司 | 2024-ZFD-JL | 戴烽 | 1.JJX101033由于施工单位原因导致工期滞后，监理未及时提出书面指令或者未采取措施督促施工单位整改2.JJX101030未按规定开展计量工作 | 96 | 优 |
| 5 | 2024年常州市普通国省道一级公路中央分隔带防撞护栏完善提升工程施工项目 | 江苏三有交通设施有限公司 | 2024-ZFD-SG2 | 胡烨 | 1.GSSG2-3-3 质量保证体系或质量保证措施不健全的2.GSSG2-3-20-1 内业资料不规范1处 | 96 | 优 |
| 6 | 2024年常州市普通国省道一级公路中央分隔带防撞护栏完善提升工程施工项目 | 常州市交通设施有限公司 | 2024-ZFD-SG1 | 任晓峰 | 1.GSSG2-3-16因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大2.GSSG2-3-20-1 内业资料不规范1处 | 97 | 优 |
| 7 | 2024年常州市普通国省道一级公路中央分隔带防撞护栏完善提升工程勘察设计项目 | 中交通力建设股份有限公司 | 2024-ZFDHL-SJ | 夏新年 | 1.GSSJ2-2-6两次专题研究未按计划进度完成，给工程造成影响2.GSSJ2-2-7 重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响。 | 94 | 良 |
| 8 | 常州市2025年普通国省道路面养护工程勘察设计项目 | 中交通力建设股份有限公司 | 2025-LMYH-SJ | 夏新年13861181897 | 1、成果文件不满足勘察设计深度要求，扣5分。（GSSJ2-3-5） 2、附属设施项目环保设计不细致，扣2分。（GSSJ2-4-9） | 93 | 良 |
| 9 | 常州市2025年普通国省道桥梁养护工程勘察设计项目 | 华设设计集团股份有限公司 | 2025-QLYH-SJ | 李波18512540025 | 1、成果文件不满足勘察设计深度要求，扣5分。（GSSJ2-3-5） | 95 | 优 |
| 10 | 2024年-2025年常州市普通国省道桥梁综合养护检查服务项目 | 苏交科集团检测认证有限公司 | 2024-CZ-QLJC-1 | 张宇峰13655171098 | 1、部分申报资料整理不及时，扣4分。（GSFW2-1-3） | 96 | 优 |
| 11 | 2024年-2025年常州市普通国省道桥梁综合养护检查服务项目 | 华设检测科技有限公司 | 2024-CZ-QLJC-2 | 李波18512540025 | 1、内业资料不规范4处，扣4分。（GSFW2-1-3） | 96 | 优 |
| 12 | 2025-2026年常州市普通国省道桥梁健康监测系统运维项目 | 苏交科集团检测认证有限公司 | 2025-2026-CZ-JCYW-2 | 张宇峰13655171098 | 1、未及时提交运维分析报告，扣5分。（GSFW2-1-3） 2、内业资料不规范1处，扣1分。（GSFW2-1-3） | 94 | 良 |
| 13 | 2025-2026年常州市普通国省道桥梁健康监测系统运维项目 | 华设检测科技有限公司 | 2025-2026-CZ-JCYW-1 | 李波18512540025 | 1、未及时提交运维分析报告，扣6分。（GSFW2-1-3） | 94 | 良 |
| 14 | G312、S341等常州市普通国省道建设工程行业管理检测项目 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | 2025-HGJC-2 | 叶炜 | 1、GSFW2-1-3 检查报告汇总不及时，扣5分。 | 95 | 优 |
| 15 | G312、S341等常州市普通国省道建设工程行业管理检测项目 | 江苏辉通检测有限公司 | 2025-HGJC-1 | 陆剑云 | 1、GSFW2-1-3 检查工作大纲不全面，扣5分。 | 95 | 优 |
| 16 | G312常州段改造工程预工可研究、勘察设计项目 | 华设设计集团股份有限公司 | G312-CZ-SJ1 | 周兴顺 | 1、设计变更处理不及时，扣5分（GSSJ2-3-15） | 95 | 优 |
| 17 | G312常州段改造工程预工可研究、勘察设计项目 | 上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | G312-CZ-SJ2 | 陆峥嵘 | 暂不考核 | 暂不考核 | 暂不考核 |
| 18 | 腾龙大道快速路工程勘察设计项目 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | TLDD-SJ-3 | 王合希 | 1、GSSJ2-2-6 设计问题处理不及时、不到位，扣10分。 | 90 | 良 |
| 19 | 腾龙大道智慧快速路三期工程勘察设计项目 | 苏交科集团股份有限公司 | TLDD-SJ-4 | 彭涛 | 1、GSSJ2-2-6 设计问题处理不及时、不到位，扣4分。 | 96 | 优 |
| 20 | 机场路快速化改造收尾工程施工图勘察设计项目 | 苏交科集团股份有限公司 | JCSW-SJ | 涂圣武 | 1、GSSJ2-2-6 设计问题处理不及时、不到位，扣5分。 | 95 | 优 |
| 21 | 腾龙大道智慧快速路工程及中吴大道西延智慧快速路工程(一期)先导段质保技术服务项目 | 江苏森淼工程质量检测有限公司 | TL-ZW-ZB-FW(二次招标） | 王芮文 | 1、GSFW2-1-3 未按照服务承诺提供相应服务，扣5分。 | 95 | 优 |
| 22 | 腾龙大道智慧快速路一期工程代建项目 | 常州交通建设管理有限公司 | TLDD-DJ-1 | 黄建科 | 1、GSFW2-1-3 部分资料整理不及时，扣4分。 | 96 | 优 |
| 23 | 腾龙大道智慧快速路工程（兴奔路-井冈山路）代建项目 | 常州交通建设管理有限公司 | TLDD-DJ-3 | 黄建科 | 1、GSFW2-1-3 部分资料整理不及时，扣4分。 | 96 | 优 |
| 24 | 腾龙大道智慧快速路二期工程施工项目 | 中交路桥建设有限公司 | TLDD-SG3 | 邓少平 | 1、GSSG2-3-16 成品、半成品保护意识不强，个别预制墩柱预留钢筋外露部分未采取保护措施，扣2分； 2、GSSG2-3-20-1 内业资料施工日志内容记录不全面，试验室人员培训计划内容不全面，扣2分。 | 96 | 优 |
| 25 | 腾龙大道智慧快速路二期工程施工项目 | 江苏恒基路桥股份有限公司 | TLDD-SG4 | 孙明 | 1、GSSG2-3-16 部分桥梁承台混凝土垫块横贯截面，未错开、分散布置，扣2分； 2、GSSG2-3-20-1 内业资料施工日志内容记录不全面，扣1分。 | 97 | 优 |
| 26 | 腾龙大道智慧快速路二期工程施工项目 | 中铁二十四局集团有限公司 | TLDD-SG5 | 陈兵 | 1、GSSG2-3-16 质量意识有待加强，桥梁结构物表面色差明显，存在明显孔洞，扣3分； 2、GSSG2-3-20-1 部分工序资料归档滞后、养护室温湿度记录填写有误等，扣3分。 | 94 | 良 |
| 27 | 腾龙大道智慧快速路二期工程施工项目 | 中交一公局第二工程有限公司 | TLDD-SG6 | 辛文青 | 1、GSSG2-3-20-1 个别桩基成孔记录填写有误，扣1分； 2、GSSG2-7-1-1 施工过程中因大气污染防控不力被建设单位通报，扣5分。 | 94 | 良 |
| 28 | 腾龙大道智慧快速路二期工程（规划润园路—黄河西路）、机场路快速化改造收尾工程施工项目 | 江苏省交通工程集团有限公司 | TLDD-SG7 | 张继东 | 1、GSSG2-3-16 质量意识有待加强，部分钢绞线封锚不密实，扣3分； 2、GSSG2-3-20-1 部分报验资料不完整、不规范，扣1分。 | 96 | 优 |
| 29 | 腾龙大道智慧快速路工程（兴奔路一井冈山路）施工项目 | 江苏恒基路桥股份有限公司 | TLDD-SG8 | 臧勇 | 1、GSSG2-3-23 开工前准备工作进展缓慢，手续办理不及时，扣6分。 | 94 | 良 |
| 30 | 腾龙大道智慧快速路（二期、兴奔路一井冈山路）、机场路快速化改造收尾工程路面施工项目 | 中交第三航务工程局有限公司 | TLDD-LMSG1 | 阚东升 | 1、GSSG2-3-21-3 工地试验室备案工作滞后，扣3分； 2、GSSG2-3-23 开工前准备工作进展缓慢，手续办理不及时，扣3分。 | 94 | 良 |
| 31 | 腾龙大道智慧快速路（二期、兴奔路一井冈山路）、机场路快速化改造收尾工程路面施工项目 | 江苏省交通工程集团有限公司 | TLDD-LMSG2 | 王大威 | 1、GSSG2-3-21-3 工地试验室备案工作滞后，扣3分； 2、GSSG2-3-23 开工前准备工作进展缓慢，手续办理不及时，扣4分。 | 93 | 良 |
| 32 | 腾龙大道智慧快速路（二期、兴奔路一井冈山路）、机场路快速化改造收尾工程路面施工项目 | 江苏常鑫路桥集团有限公司 | TLDD-LMSG3 | 孙飞远 | 1、GSSG2-3-21-3 工地试验室备案工作滞后，扣3分； 2、GSSG2-3-23 开工前准备工作进展缓慢，扣1分。 | 96 | 优 |
| 33 | 腾龙大道智慧快速路二期工程施工监理项目 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | TLDD-JL3 | 李瑞民 | 1、JJX101024 对施工现场发现的问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改，如质量、环保问题，扣6分。 | 94 | 良 |
| 34 | 腾龙大道智慧快速路二期工程施工监理项目 | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | TLDD-JL4 | 王聪 | 1、JJX101024 对施工现场发现的问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改，如质量、环保问题，扣6分。 | 94 | 良 |
| 35 | 腾龙大道智慧快速路二期工程、机场路快速化改造收尾工程施工监理项目 | 江苏纬信工程咨询有限公司 | TLDD-JL5 | 陆欢 | 1、JJX101024 对施工现场发现的个别质量通病问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改，扣3分； 2、JJX101026 监理日志内容记录不全面，扣2分。 | 95 | 优 |
| 36 | 腾龙大道智慧快速路工程（兴奔路一井冈山路）施工监理项目 | 苏州市方圆红儒项目管理咨询有限公司 | TLDD-JL6 | 冯青峰 | 1、JJX101039 未按合同约定配备满足项目需要的监理人员，进场后准备工作进展缓慢，扣5分； 2、JJX101044 工地试验室未按规定完成备案工作，进展缓慢，扣2分。 | 93 | 良 |
| 37 | 腾龙大道智慧快速路二期工程、机场路快速化改造收尾工程代建项目 | 常州交通建设管理有限公司 | TLDD-JCSW-DJ | 黄建科 | 1、GSFW2-1-3 环保方面现场管理力度不够，扣3分。 | 97 | 优 |
| 38 | 腾龙大道智慧快速路二期工程质量中心项目 | 江苏省苏信工程咨询有限公司 | TLDD-ZL2 | 张伟健 | 1、GSFW2-1-3 试验室样品管理不规范、未编制年度监测计划等，扣4分。 | 96 | 优 |
| 39 | 腾龙大道智慧快速路二期工程质量中心项目 | 常州市恒正交通工程试验检测中心有限公司 | TLDD-ZL3 | 储永坚 | 1、GSFW2-1-3 对现场巡查检查力度不够，扣4分。 | 96 | 优 |
| 40 | 腾龙大道智慧快速路二期工程、机场路快速化改造收尾工程质量中心项目 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | TLDD-ZL4 | 郑志国 | 1、GSFW2-2-3 母体试验室检查频率不足，扣5分。 | 95 | 优 |
| 41 | 腾龙大道智慧快速路工程（兴奔路-井冈山路）质安中心项目 | 常州市恒正交通工程试验检测中心有限公司 | TLDD-ZA5 | 储永坚 | 1、GSFW2-2-3 进场各项准备工作缓慢，对施工、监理单位开工前各项准备工作指导作用不明显，扣6分。 | 94 | 良 |
| 42 | 腾龙大道智慧快速路二期工程、机场路快速化改造收尾工程安全中心项目 | 兴德（江苏）安全科技有限公司 | TLDD-AQ2 | 朱亚德 | 1、GSFW2-1-3 对现场发现的安全隐患、环保问题未能及时发出指令并督促整改，扣5分。 | 95 | 优 |
| 43 | 腾龙大道智慧快速路、机场路快速化改造收尾工程数字化建设管理平台开发及服务项目 | 华设设计集团股份有限公司 | TLDD-JCSW-BIM | 陶磊 | 1、GSFW2-1-3 数字化建设管理平台运行后服务不到位，扣5分。 | 95 | 优 |
| 44 | 腾龙大道快速路工程勘察设计项目 | 华设设计集团股份有限公司 | TLDD-SJ1 | 张健康 | 1、GSSJ2-2-6 设计问题处理不及时、不到位，扣5分。 | 95 | 优 |
| 45 | 腾龙大道快速路工程勘察设计项目 | 苏交科集团股份有限公司 | TLDD-SJ2 | 涂圣武 | 1、GSSJ2-2-6 现场变更问题处理不及时、不到位，扣5分。 | 95 | 优 |
| 46 | 腾龙大道智慧快速路工程品质工程创建咨询服务项目 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | TLDD-PZ-FW | 王捷 | 1、GSFW2-2-3 品质工程创建相关工作计划性不强，工作落实有所欠缺，扣7分。 | 93 | 良 |
| 47 | 国家产教融合试点市省级职教改革示范园及钟楼高新技术产业园互联互通基础设施工程——中吴大道西延智慧快速路工程（一期）先导段施工项目 | 江苏常鑫路桥集团有限公司 | ZWDD-SG2 | 李建梁 | 1、GSSG2-3-14原材料堆放混乱，对使用质量造成影响的，扣3分；2、GSSG2-3-16因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大的，扣2分；3、GSSG2-3-20-1内业资料不规范的，扣1分。 | 94 | 良 |
| 48 | 国家产教融合试点市省级职教改革示范园及钟楼高新技术产业园互联互通基础设施工程——中吴大道西延智慧快速路工程（一期）质量中心项目 | 苏交科集团检测认证有限公司 | ZWDD-ZL1 | 刘明 | 1、GSFW2-1-3未按照服务承诺提供相应服务，扣6分。 | 94 | 良 |
| 49 | 国家产教融合试点市省级职教改革示范园及钟楼高新技术产业园互联互通基础设施工程——中吴大道西延智慧快速路工程（一期）代建项目 | 常州交通建设管理有限公司 | ZWDD-DJ1 | 陈云平 | 1、GSFW2-1-3未按照服务承诺提供相应服务，扣2分。 | 98 | 优 |
| 50 | 国家产教融合试点市省级职教改革示范园及钟楼高新技术产业园互联互通基础设施工程——中吴大道西延智慧快速路工程（一期）施工监理项目 | 江苏润通项目管理有限公司 | ZWDD-JL1 | 彭程 | 1、JJX101024未及时发现施工现场的质量问题、安全隐患和环保等问题，对发现的质量问题、安全隐患、环保等问题，未及时提出书面指令或者未采取措施督促施工单位整改，扣6分。 | 94 | 良 |
| 51 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 南京国环科技股份有限公司 | WSXLY-HBFW | 蔡邦成 | GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，7人次，扣7分。 | 93 | 良 |
| 52 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 神州交通工程集团有限公司 | WSXLY-SG-JGLH | 张新 | GSSG2-3-20-1，内业资料不规范，5分； GSSG2-3-19 ，施工现场管理混乱的， 2 分/次，扣2分。 | 93 | 良 |
| 53 | 德胜河航道整治工程 | 华设设计集团股份有限公司 | CZ-DSH-KCSJ1 | 杨有军 | GSSJ2-2-7，重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，3次，扣6分。 | 94 | 良 |
| 54 | 德胜河航道整治工程 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | CZ-DSH-KCSJ2 | 胡启文 | GSSJ2-3-14，专业间设计配合不协调，1次，扣5分。 GSSJ2-2-7，重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，1次，扣2分。 | 93 | 良 |
| 55 | 德胜河航道整治工程 | 华设设计集团股份有限公司 | CZ-DSH-KCSJ3 | 周彦锋 | GSSJ2-2-7，重要设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，4次，扣8分。 | 92 | 良 |
| 56 | 德胜河航道整治工程 | 中交水运规划设计院有限公司 | CZ-DSH-ZX1 | 汤建宏 | GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，6人次，扣6分。 | 94 | 良 |
| 57 | 德胜河航道整治工程 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | CZ-DSH-ZX2 | 彭元诚 | GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，6人次，扣6分。 | 94 | 良 |
| 58 | 德胜河航道整治工程 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | DSHHDZZ-DL1 | 胡继军 | GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，5人次，扣5分。 | 95 | 优 |
| 59 | 德胜河航道整治工程 | 江苏恒泰建设工程咨询有限公司 | DSHHDZZ-DL2 | 孙娇 | GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，4人次，扣4分。 | 96 | 优 |
| 60 | 德胜河航道整治工程 | 常州交通建设管理有限公司 | DSH-XMGL | 陈光林 | GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，3人次，扣3分。 | 97 | 优 |
| 61 | 德胜河航道整治工程 | 中交第三航务工程局有限公司 | DSH-QL-SG1 | 王榴斌 | GSSG2-3-20-1，内业资料不规范， 3分； GSSG2-5-2-2， 安全生产规章制度、安全生产保证体系不完善，扣4分。 | 93 | 良 |
| 62 | 德胜河航道整治工程 | 中铁四局集团有限公司 | DSH-QL-SG2 | 汤彬伟 | GSSG2-3-20-1，内业资料不规范， 4分； GSSG2-5-2-2， 安全生产规章制度、安全生产保证体系不完善，扣2分。 | 94 | 良 |
| 63 | 德胜河航道整治工程 | 江苏省交通工程集团有限公司 | DSH-QL-SG3 | 张亮 | GSSG2-3-20-1，内业资料不规范， 3分； GSSG2-5-2-2， 安全生产规章制度、安全生产保证体系不完善，扣2分。 | 95 | 优 |
| 64 | 德胜河航道整治工程 | 中交路桥建设有限公司 | DSH-QL-SG4 | 黄道秋 | GSSG2-3-20-1，内业资料不规范， 6分。 | 94 | 良 |
| 65 | 德胜河航道整治工程 | 中铁建城建交通发展有限公司 | DSH-QL-SG5 | 俞小轩 | GSSG2-3-20-1，内业资料不规范，5分； GSSG2-5-2-2， 安全生产规章制度、安全生产保证体系不完善，扣2分。 | 93 | 良 |
| 66 | 德胜河航道整治工程 | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | DSH-QL-JL1 | 纪永猛 | JJX101026， 监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的，2 分/项·次，3次扣6分。 | 94 | 良 |
| 67 | 德胜河航道整治工程 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | DSH-QL-JL2 | 张友伟 | JJX101026， 监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的，2 分/项·次，3次扣6分。 | 94 | 良 |
| 68 | 德胜河航道整治工程 | 苏交科集团股份有限公司 | DSH-AQZX2 | 于金龙 | GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，5人次，扣5分。 | 95 | 优 |
| 69 | 德胜河航道整治工程 | 江苏广信工程咨询有限公司 | DSH-GS2 | 袁晓忠 | GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，5人次，扣5分。 | 95 | 优 |
| 70 | 德胜河航道整治工程 | 江苏东衡会计师事务所有限公司 | DSH-GS3 | 杨红 | GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，5人次，扣5分。 | 95 | 优 |
| 71 | 德胜河航道整治工程 | 华设设计集团股份有限公司 | DSH-SZHPT | 陶磊 | GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，5人次，扣5分。 | 95 | 优 |
| 72 | 德胜河航道整治工程 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | DSH-ST-ZX | 李的平 | GSSJ2-3-14，专业间设计配合不协调，1次，扣5分。 | 95 | 优 |
| 73 | 德胜河航道整治工程 | 中铁上海设计院集团有限公司 | DSH-ST-SJ | 周小苏 | GSSJ2-3-14，专业间设计配合不协调，1次，扣5分。 | 95 | 优 |
| 74 | 苏南运河常州圩墩大桥至横林西桥段航道整治工程 | 华设设计集团股份有限公司 | SNYH-CZ-ZTKJ | 张跃东 | GSSJ3-1-1,未按规定及时在厅建设市场信用系统中录入或变 更信用信息的,2次，扣2分。 | 98 | 优 |
| 75 | 苏南运河常州圩墩大桥至横林西桥段航道整治工程 | 苏交科集团股份有限公司 | SNYH-CZ-KJZX | 沈建霞 | GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，2人次，扣2分 | 98 | 优 |
| 76 | 苏南运河常州天禧桥段航道整治工程 | 华设设计集团股份有限公司 | SNYH-CZ-TXQKJ | 周彦锋 | GSSJ3-1-1,未按规定及时在厅建设市场信用系统中录入或变 更信用信息的,3次，扣3分。 | 97 | 优 |
| 77 | 苏南运河常州天禧桥段航道整治工程 | 苏交科集团股份有限公司 | SNYH-CZ-KJZX | 沈建霞 | GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，2人次，扣2分 | 98 | 优 |
| 78 | 苏南运河常州段航道疏浚工程 | 华设设计集团股份有限公司 | SNYH-CZ-HDKS1 | 杨有军 | GSSJ3-1-1,未按规定及时在厅建设市场信用系统中录入或变 更信用信息的,3次，扣3分。 | 97 | 优 |
| 79 | 苏南运河常州段航道疏浚工程 | 苏交科集团股份有限公司 | SNYH-CZ-HDKSZX1 | 沈建霞 | GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，2人次，扣2分 | 98 | 优 |
| 80 | 京杭运河江苏段绿色现代航运综合整治工程（江南段）常州段施工项目 | 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 | LS-CZ-GZSJ1（联合投标） | 杨荣 | 未按照服务承诺提供相应服务，扣4分。 | 96 | 优 |
| 81 | 金坛区旅游公路规划项目 | 华设设计集团股份有限公司 | JT-LYGL-GH | 王莹莹 | 1、规划研究内容不够细致，缺乏深度，扣4分（GSFW2-1-3)（已整改）； 2、汇报不够及时，扣2分（GSFW2-1-3)（已整改）。 | 94 | 良 |
| 82 | 常州市金坛区“十五五”综合交通运输发展规划项目 | 华设设计集团股份有限公司 | JT-155-ZHJTYS-GH | 王莹莹 | 1.规划研究进展略缓慢，扣3分(GSFW2-1-3)。 | 97 | 优 |
| 83 | 丹桂路二期工程施工项目 | 中交第二航务工程局有限公司 | 2023JT-DGL-SG | 国璟 | 1、桥面临时用电线路架设不规范，（GSSG2-3-19）扣2分/次（已整改完成）； 2、桥面系施工进度滞后10天，（GSSG2-3-23）扣1分/延迟10日（目前正在增加人员、设备投入）； 3、木工加工区域未及时配备消防灭火设施，（GSSG2-5-5）扣2分/次（已整改完成）； 4、施工人员花名册架桥机班组未及时更新，（GSSG2-3-20-1）扣1分/次（已整改完成）。 | 94 | 良 |
| 84 | 丹桂路二期工程施工监理项目 | 南京安通工程咨询监理有限公司 | 2023JT-DGL-JL | 颜庭标 | 1、对木工加工区域未配备消防灭火设施的安全隐患未及时采取措施督促施工单位整改，扣3分/次（JJX101024）（已整改完成）； 2、总监办监理日志中，2025年1月20日记录的钢箱梁现场入口未封闭的问题，整改闭合情况未及时记录，扣2分/次（JJX101026）（已整改完成）； 3、总监办未按规定及时督促施工单位开展计量工作，扣1分/次（JJX101030）（已督促相关工作落实）。 | 94 | 良 |
| 85 | 如意桥新建工程施工项目 | 江苏德江建设有限公司 | RYQ-SG | 周峰 | 1、混凝土试块试验台账未及时填写检测结果，扣2分/次（GSSG2-3-21-2）（已整改完成）； 2、4#墩桩基围堰区域的临水安全防护设施部分缺失，扣1分/次（（GSSG2-5-30）（已整改完成）。 | 97 | 优 |
| 86 | 如意桥新建工程施工监理项目 | 江苏祥和项目管理有限公司 | RYQ-JL | 单文华 | 1、未及时督促施工单位对4#墩桩基围堰区域的临水安全隐患进行整改，扣3分/次（JJX101024）（已整改完成）。 | 97 | 优 |
| 87 | 金坛经济开发区产业园区配套基础设施一期工程-中吴大道西延智慧快速路（金坛华城路改造提升工程）先导段施工项目 | 江苏开岩路桥工程有限公司 | ZWDDXY-HCL-SG | 王辉 | 1、安全生产内页资料不齐全，未及时更新指挥司索工工种安全职责，（GSSG2-3-20-1）扣1分/次（已整改完成）； 2、现场汽车吊（苏DBE222）未及时更新设备“一机一档”台账，（GSSG2-3-20-1）扣1分/次（已整改完成）； 3、现场用电线路架空或埋设不规范。（GSSG2-3-19）扣2分/次（已整改完成） | 96 | 优 |
| 88 | 花海大道（延政西路-湟村线）工程 | 中铁二局集团有限公司 | HHDD-SG1 | 李曾 | 1、桥面系施工方案中缺少平整度实测项目及偏差要求，按照GSSG2-3-3条规定，扣2分。 2、嘉成路大桥预制箱梁内部振捣不密实，表面存在气泡，按照GSSG2-3-16条规定，扣2分。 3、嘉成路大桥北侧临边防护缺失，按照GSSG2-5-30条规定，扣1分。 | 95 | 优 |
| 89 | 花海大道（延政西路-湟村线）工程 | 中交第二航务工程局有限公司 | HHDD-SG2 | 巫慧君 | 1、湟村线大桥12-2#预制箱梁顶板钢筋外漏、混凝土破损，按照GSSG2-3-16条规定，扣2分。 2、雨水管道Y58-Y64管道浇筑申请报告单中，未正确填写施工配合比，按照GSSG2-3-20-1条规定，扣1分。 3、施工人员未正确佩戴安全带、湟村线大桥圆盘锯无防护罩，按照GSSG2-5-30条规定，扣2分。 | 95 | 优 |
| 90 | 花海大道（延政西路-湟村线）工程 | 江苏常鑫路桥集团有限公司 | HHDD-SG3 | 颜安 | 1、茶泽街主线桥左幅2-4#预制箱梁，混凝土振捣不密实，表面蜂窝麻面，按照GSSG2-3-16条规定，扣2分。 2、施工现场原材料等堆放混乱，按照GSSG2-3-19条规定，扣2分。 3、现场泥浆池缺少安全警示标志、安全防护缺失，按照GSSG2-5-5条规定，扣2分。 | 94 | 良 |
| 91 | 花海大道（延政西路-湟村线）工程 | 江苏科兴项目管理有限公司 | HHDD-JL1 | 董振华 | 1、K8+700-K8+900左幅辅道基层分项工程监理旁站记录中缺少压实度等检测数据，按照JJX101026条规定，扣2分。 2、主线跨x212大桥箱梁浇筑台账中部分日期未见监理旁站记录，按照JJX101026条规定，扣2 分。 3、对施工现场发现的安全问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改，按照JJX101024条规定，扣3分。 | 93 | 良 |
| 92 | 花海大道（延政西路-湟村线）工程 | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | HHDD-JL2 | 刘杰 | 1、未见葛庄浜中桥1#墩左幅盖梁分项工程检验记录，按照JJX101025条规定，扣3分。 2、部分监理日志缺少湟村线大桥箱梁钢筋尺寸、钢筋间距等信息，按照JJX101026条规定，扣2分。 | 95 | 优 |
| 93 | 花海大道（延政西路-湟村线）工程 | 江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 | HHDD-JL3 | 方勇 | 1、主线跨延政西路桥8-1#墩柱砼坍落度抽检频率不足，按照JJX101025条规定，扣3分。 2、未能及时督促施工单位上报计量，按照JJX101030条规定，扣1分。 | 96 | 优 |
| 94 | 花海大道（延政西路-湟村线）工程 | 华设检测科技有限公司 |  | 谢强 | 1、现场质量检查和试验数据提供不及时，根据GSFW2-2-3条规定，扣7分。 | 93 | 良 |
| 95 | 花海大道（延政西路-湟村线）工程 | 苏交科集团检测认证有限公司 |  | 桑鹏宇 | 1、试验检测环境不满足要求，未按有关规范规程执行，按照GSFW2-3-3条规定，扣6分。 | 94 | 良 |
| 96 | 花海大道（延政西路-湟村线）工程 | 华设设计集团股份有限公司 | HHDD-JC-SJ | 张健康 | 1、钢混组合梁设计图纸变更未按计划进度完成，影响工程施工，按照GSSJ2-2-7条规定，扣2分。 2、箱通西侧改移道路设计变更处理不及时，按照GSSJ2-3-15条规定，扣5分。 | 93 | 良 |
| 97 | 花海大道（延政西路-湟村线）工程 | 江苏永睿项目管理有限公司 |  | 刘建琴 | 1、材差审计不及时，按照GSFW2-1-3条规定，扣6分。 | 94 | 良 |
| 98 | 花海大道（延政西路-湟村线）工程 | 江苏武晋工程咨询有限公司 |  | 查慧 | 1、材差审计不及时，按照GSFW2-1-3条规定，扣6分。 | 94 | 良 |
| 99 | 花海大道（延政西路-湟村线）工程 | 江苏广信工程咨询有限公司 |  | 姚登峰 | 1、中间计量审计不及时，按照GSFW2-1-3条规定，扣6分。 | 94 | 良 |
| 100 | 花海大道（延政西路-湟村线）工程 | 常州交通建设管理有限公司 | HHDD-XMGL | 顾江鸣 | 1、未及时督促施工现场裸土覆盖，造成扬尘污染，按照第GSFW2-3-4条规定，扣3分。 | 97 | 优 |
| 101 | 溧阳新能源产业园区配套基础设施项目-环园北路项目施工 | 江苏通用路桥工程有限公司 | LY-HYBL-SG1 | 宋建新 | GSSG2-2-6，安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位,或无正当理由更换，扣0.5分。 GSSG2-3-16,因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大，扣2分。（钢筋混凝土保护层厚度不够） GSSG2-3-20-1，内业资料不规范，扣1分。 GSSG2-5-2-2，未建立安全生产规章制度、操作规程，安全生产规章制度和安全生产保证体系不完善，扣1分。 | 95.5 | 优 |
| 102 | 溧阳新能源产业园区配套基础设施项目-环园北路项目施工 | 江苏华晨路桥建设有限公司 | LY-HYBL-SG2 | 钱军成 | GSSG2-3-20-1，内业资料不规范，扣1分。 GSSG2-3-21-2，工地试验室相关台帐记录不齐全，扣2分。 GSSG2-5-2-1，操作规程不齐全完善，扣1分。 | 96 | 优 |
| 103 | 溧阳新能源产业园区配套基础设施项目-环园北路项目施工 | 江苏路通项目管理有限公司 | LY-HYBL-JL | 仝志远 | JJX101012，对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的，扣3分。 | 97 | 优 |
| 104 | 溧阳新能源产业园区配套基础设施项目-环园北路项目施工 | 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 | LY-HYBL-ZL | 晋军 | JJC202011，试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求，扣3分。 | 97 | 优 |
| 105 | 溧阳新能源产业园区配套基础设施项目-环园北路长荡湖桥勘察设计项目 | 华设设计集团股份有限公司 | HYBL-CDHTDQ-SJ | 戴捷 | GSSJ2-3-14，专业间设计配合不协调，统一性差，扣5分。 | 95 | 优 |
| 106 | 溧阳市新能源产业园区配套基础设施项目-环园北路通信线路迁改管道及国防光缆沉降保护项目 | 江苏科拓建设有限公司 | HYBL-TX | 宋国平 | GSSG2-5-2-2，未建立安全生产规章制度、操作规程，安全生产规章制度和安全生产保证体系不完善，扣2分。 GSSG2-5-13，两个以上单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，因自身原因未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，扣3分。 | 95 | 优 |
| 107 | 江苏常州苏南储备粮有限公司储备粮仓储配套码头建设工程 | 江苏路航建设工程有限公司 | / | 袁海明 | - GSSG2-3-2 未对职工进行专项教育和培训（0.5分/人次），2人累计扣1分； 2.GSSG2-3-20-1内业资料不规范（1分）。扣1分。 共扣2分。 | 98 | 优 |
| 108 | 溧阳市现代农业产业示范园生态农业示范区主要道路改造提升工程 | 江苏通用路桥工程有限公司 | ZYDL-SG-1 | 刘志亮 | 1、GSSG2-3-3，质量保证体系或质量保证措施不健全的，扣1分； 2、GSSG2-3-4，特殊季节施工预防措施不健全的，2分/次，扣2分； 3、GSSG2-3-20-1，内业资料不规范的，扣1分。 | 96 | 优 |
| 109 | 扬州至乐清高速公路金坛经济开发区枢纽至儒林枢纽段扩建工程 | 苏交科集团股份有限公司 | YYGS-SJ | 彭涛 | 1.GSSJ2-2-6，专题研究未按计划进度完成，给工程造成影响，1次，扣2分。 | 98 | 优 |
| 110 | 扬州至乐清高速公路金坛经济开发区枢纽至儒林枢纽段扩建工程 | 华设设计集团股份有限公司 | YYGS-ZX | 吴欣 | GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，4人次，扣4分。 | 96 | 优 |
| 111 | 宁常高速公路金坛至武进段工程 | 华设设计集团股份有限公司 | NCJW-SJ | 吴欣 | GSSJ2-2-7，设计节点未按计划进度完成，给工程造成影响，2次，扣4分。 | 96 | 优 |
| 112 | 宁常高速公路金坛至武进段工程 | 苏交科集团股份有限公司 | NCJW-ZX | 彭涛 | GSFW2-1-3，未按照服务承诺提供相应服务，5人次，扣5分。 | 95 | 优 |
| 113 | 2024、2025年江宜高速、常溧高速桥梁检测项目 | 苏交科集团检测认证有限公司 | 2024-2025-JY-CL-QLJC | 张宇峰 | 1、未按照服务承诺提供相应服务。（GSFW2-1-3） | 99 | 优 |
| 114 | S35阜溧高速2024年交安设施更新工程施工项目 | 常州市交通设施有限公司 | FLGS-JAGX | 李智超 | - 操作规程不齐全完善，扣1分。（GSSG2-5-2-1） - 未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，扣1分。（GSSG2-5-20） | 98 | 优 |
| 115 | 312国道常州横林至湖塘东段工程招标代理及最高投标限价（含工程量清单）审核、最高投标限价（含工程量清单）编制服务 | 江苏恒泰建设工程咨询有限公司 | 2023-HLZHT-G312-DL | 孙娇 | 1.未按照服务承诺提供相应服务，扣2分（GSFW2-1-3) | 98 | 优 |
| 116 | 312国道常州横林至湖塘东段工程招标代理及最高投标限价（含工程量清单）审核、最高投标限价（含工程量清单）编制服务 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 | 2023-HLZHT-G312-ZJ | 康衡 | 1.未按照服务承诺提供相应服务，扣2分（GSFW2-1-3) | 98 | 优 |
| 117 | 312国道常州横林至湖塘东段工程项目管理服务 | 常州交通建设管理有限公司 | 2023-HLZHT-G312-XMGL | 俞科峰 | 1.未按照服务承诺提供相应服务，扣2分（GSFW2-1-3) | 98 | 优 |
| 118 | 312国道常州横林至湖塘东段工程质量中心项目 | 苏交科集团检测认证有限公司 | 2023-HLZHT-G312-ZL1 | 杨建新 | 1.未按照服务承诺提供相应服务，扣3分（GSFW2-1-3） | 97 | 优 |
| 119 | 312国道常州横林至湖塘东段工程质量中心项目 | 常州市恒正交通工程试验检测中心有限公司 | 2023-HLZHT-G312-ZL2 | 储永坚 | 1.未按照服务承诺提供相应服务，扣3分（GSFW2-1-3） | 97 | 优 |
| 120 | 312国道常州横林至湖塘东段工程施工项目 | 中建三局集团有限公司 | 2023-HLZHT-G312-SG1 | 金荣杰 | 1.内业资料不规范，扣1分（GSSG2-3-20-1) 2.工地试验室相关台帐记录不齐全,扣2分（GSSG2-3-21-2） 3.操作规程不齐全完善，扣1分（GSSG2-5-2-1) | 96 | 优 |
| 121 | 312国道常州横林至湖塘东段工程施工项目 | 中铁四局集团有限公司 | 2023-HLZHT-G312-SG2 | 钱有伟 | 1.原材料堆放混乱，对使用质量造成影响，扣3分（GSSG2-3-14） 2.内业资料不规范，扣1分（GSSG2-3-20-1) 3.施工现场防护不到位，存在安全隐患，扣1分（GSSG2-5-30） | 95 | 优 |
| 122 | 312国道常州横林至湖塘东段工程施工项目 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 2023-HLZHT-G312-SG3 | 张正伟 | 1.原材料堆放混乱，对使用质量造成影响，扣3分（GSSG2-3-14） 2.施工现场管理混乱，扣2分（GSSG2-3-19） 3.施工现场防护不到位，存在安全隐患，扣1分（GSSG2-5-30） | 94 | 良 |
| 123 | 312国道常州横林至湖塘东段工程施工项目 | 中铁大桥局集团有限公司 | 2023-HLZHT-G312-SG4 | 宋福强 | 1.原材料堆放混乱，对使用质量造成影响，扣3分（GSSG2-3-14） 2.内业资料不规范，扣1分（GSSG2-3-20-1) | 96 | 优 |
| 124 | 312国道常州横林至湖塘东段工程施工监理项目 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 2023-HLZHT-G312-JL1 | 王英涛 | 1.未及时发现施工现场的质量问题、安全隐患和环保等问题，或者对发现的质量问题、安全隐患、环保等问题，未及时提出书面指令或者未采取措施督促施工单位整改的，扣3分（JJX101024） 2.监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录，扣2分（JJX101026) | 95 | 优 |
| 125 | 312国道常州横林至湖塘东段工程施工监理项目 | 江苏旭方工程咨询有限公司 | 2023-HLZHT-G312-JL2 | 周志言 | 1.未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的，扣3分（JJX101025） 2.监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录，扣2分（JJX101026) | 95 | 优 |
| 126 | 312国道常州横林至湖塘东段工程施工监理项目 | 南通市交通建设咨询监理有限公司 | 2023-HLZHT-G312-JL3 | 陆红兵 | 1.监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录，扣4分（JJX101026) | 96 | 优 |
| 127 | 312国道常州横林至湖塘东段工程施工监理项目 | 江苏纬信工程咨询有限公司 | 2023-HLZHT-G312-JL4 | 伍东华 | 1.监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录，扣4分（JJX101026) | 96 | 优 |
| 128 | 312国道常州横林至湖塘东段工程数字化建设管理平台开发及服务项目 | 华设设计集团股份有限公司 | 2023-HLZHT-G312-BIM | 陶磊 | 1.未按照合同全面履行合同义务，扣5分（GSFW2-1-3) 2.未按照服务承诺提供相应服务，扣2分（GSFW2-1-3) | 93 | 良 |
| 129 | 312国道常州横林至湖塘东段工程安全中心及品质工程创建技术咨询服务项目 | 华设检测科技有限公司 | 2023-HLZHT-G312-JSZX | 赵宝根 | 1.未按照服务承诺提供相应服务，扣4分（GSFW2-1-3） | 96 | 优 |
| 130 | 312国道常州横林至湖塘东段工程涉路安评、洪评、航评等技术服务项目 | 湖南省公路设计有限公司 | 2023-HLZHT-G312-JS | 唐宇 | 1.未按照服务承诺提供相应服务，扣4分（GSFW2-1-3) | 96 | 优 |
| 131 | 312国道常州横林至湖塘东段工程水土保持监测服务项目 | 常州翰翔建设项目管理有限公司 | 2023-HLZHT-G312-STBC | 周益平 | 1.未按照服务承诺提供相应服务，扣4分（GSFW2-1-3) | 96 | 优 |
| 132 | 312国道常州横林至湖塘东段工程路面施工项目 | 江苏常鑫路桥集团有限公司 | 2023-HLZHT-G312-LMS1 | 杨伟君 | 1.施工现场管理混乱，扣2分（GSSG2-3-19） 2.施工现场未建立项目责任制公示牌，扣1分（GSSG2-5-6) | 97 | 优 |
| 133 | 312国道常州横林至湖塘东段工程路面施工项目 | 南京交通工程有限公司 | 2023-HLZHT-G312-LMS2 | 高文平 | 1.未对职工进行专项教育和培训，扣3分（GSSG2-3-2） 3.施工现场未建立项目责任制公示牌，扣1分（GSSG2-5-6) | 96 | 优 |
| 134 | 312国道常州横林至湖塘东段工程路面及交安设施施工监理项目 | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | 2023-HLZHT-G312-LMJ1 | 王威 | 1.监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录，扣2分（JJX101026) | 98 | 优 |
| 135 | 312国道常州横林至湖塘东段工程路面及交安设施施工监理项目 | 南通市交通建设咨询监理有限公司 | 2023-HLZHT-G312-LMJ2 | 严叙 | 1.未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的，扣3分（JJX101013） 2.未按合同约定或者工地试验室备案验收规定配备试验检测、测量仪器设备的，扣1分（JJX101044) | 96 | 优 |
| 136 | 312国道常州横林至湖塘东段工程照明设计项目 | 苏交科集团股份有限公司 | 2023-HLZHT-G312-ZMSJ | 涂圣武 | 1.与设计复核（咨询）单位配合较差的，扣5 分（GSSJ2-3-11） | 95 | 优 |
| 137 | 沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程（涉铁段）施工项目 | 中铁二十四局集团有限公司 | HWJK-STSG | 韩涛 | 1.主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位，扣2分（GSSG2-2-8） 2.未对职工进行专项教育和培训，扣2分（GSSG2-3-2) | 96 | 优 |
| 138 | 沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程（涉铁段）施工监理项目 | 上海华东铁路建设监理有限公司 | HWJK-STJL | 徐新华 | 1.未及时发现施工现场的质量问题、安全隐患和环保等问题，或者对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保等问题，未及时提出书面指令或者未采取措施督促施工单位整改的，扣3分（JJX101024）； 2.未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的，扣3分（JJX101025）； 3.未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地139监理、总监代表的，扣5分，（JJX101037） | 89 | 良 |
| 139 | 沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程（涉铁段）试验检测项目 | 常州市恒正交通工程试验检测中心有限公司 | HWJK-STJC | 储永坚 | 1.未按照服务承诺提供相应服务，扣5分（GSFW2-1-3) | 95 | 优 |
| 140 | 沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程质安中心项目 | 江苏科正检测咨询有限公司 | HWJK-ZA2 | 张光宁 | 1.未按照服务承诺提供相应服务的，扣5分（GSFW2-1-3） | 95 | 优 |
| 141 | 沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程项目管理服务 | 常州交通建设管理有限公司 | HWJK-XMGL | 史建峰 | 1.未按照服务承诺提供相应服务的，扣3分（GSFW2-1-3） | 97 | 优 |
| 142 | 沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程施工监理项目 | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | HWJK-JL2 | 王金雷 | 1.未及时发现施工现场的质量问题、安全隐患和环保等问题，或者对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保等问题，未及时提出书面指令或者未采取措施督促施工单位整改的，扣3分（JJX101024） 2.监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录，扣2分（JJX101026) | 95 | 优 |
| 143 | 沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程施工监理项目 | 南通市交通建设咨询监理有限公司 | HWJK-JL3 | 沈建兵 | 1.未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的，扣3分（JJX101025） | 97 | 优 |
| 144 | 沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程施工项目 | 中建三局集团有限公司 | HWJK-SG2 | 陈世明 | 1.主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位，扣2分（GSSG2-2-8） 2.未对职工进行专项教育和培训，扣2分（GSSG2-3-2) | 96 | 优 |
| 145 | 沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程施工项目 | 中交第三航务工程局有限公司 | HWJK-SG3 | 蔡惠华 | 1.主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位，扣2分（GSSG2-2-8） 2.未对职工进行专项教育和培训，扣2分（GSSG2-3-2) 3.内业资料不规范，扣1分（GSSG2-3-20-1) | 95 | 优 |
| 146 | 沪武高速公路扩建常州经开区段配套工程施工项目 | 中交第三航务工程局有限公司 | HWJK-SG4 | 徐玮 | 1.施工现场未建立项目责任制公示牌,扣2分（GSSG2-5-6) 2.未对职工进行专项教育和培训，扣2分（GSSG2-3-2) 3.内业资料不规范，扣1分（GSSG2-3-20-1) | 95 | 优 |
| 147 | 昌盛路建设工程勘察设计 | 江苏中设集团股份有限公司 | CSLJS-SJ | 张炜 | 1.未按照合同全面履行合同义务，扣5分（GSFW2-1-3) | 95 | 优 |
| 148 | 昌盛路建设工程监理 | 江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 | CSLJS-JL | 盛庆义 | 1.未及时发现施工现场的质量问题、安全隐患和环保等问题，或者对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保等问题，未及时提出书面指令或者未采取措施督促施工单位整改的，扣3分（JJX101024） 2.未按合同约定或者工地试验室备案验收规定配备试验检测、测量仪器设备的，扣1分（JJX101044） | 96 | 优 |
| 149 | 昌盛路建设工程试验检测 | 苏交科集团检测认证有限公司 | CSLJS-JC | 时冬冬 | 1.未按照合同全面履行合同义务，扣5分（GSFW2-1-3) | 95 | 优 |
| 150 | 昌盛路建设工程施工 | 中铁二十四局集团有限公司 | CSLJS-SG | 张著文 | 1.工程检查中抽测实体质量不合格，扣6分；（GSSG2-3-15） | 94 | 良 |
| 151 | 江南路（省庄路-东方三路）新建工程监理 | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | JNLXJ-JL | 赵吉伟 | 1.监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录，扣2分（JJX101026） 2.未及时发现施工现场的质量问题、安全隐患和环保等问题，或者对发现的质量问题、安全隐患、环保等问题，未及时提出书面指令或者未采取措施督促施工单位整改的，扣3分（JJX101024） | 95 | 优 |
| 152 | 江南路（省庄路-东方三路）新建工程施工 | 江苏常鑫路桥集团有限公司 | JNLXJ-SG | 陆旭东 | 1.未对职工进行专项教育和培训，扣2分（GSSG2-3-2) 2.施工现场未建立项目责任制公示牌,扣2分（GSSG2-5-6) 3.内业资料不规范，扣1分（GSSG2-3-20-1) | 95 | 优 |
| 153 | 江南路（省庄路-东方三路）新建工程试验检测 | 常州市恒正交通工程试验检测中心有限公司 | JNLXJ-JC | 储永坚 | 1.未按照服务承诺提供相应服务，扣3分（GSFW2-1-3） | 97 | 优 |
| 154 | 江南路（省庄路-东方三路）新建工程项目管理服务项目 | 常州交通建设管理有限公司 | JNLXJ-XMGLL | 刘超 | 1.未按照服务承诺提供相应服务，扣2分（GSFW2-1-3) | 98 | 优 |
| 155 | 朝阳路涉高段施工项目 | 中建三局集团有限公司 | CYL-SG | 翟武修 | 1.质量保证体系或质量保证措施不健全，扣2分（GSSG2-3-3) 2.安全生产规章制度、操作规程，安全生产保证体系不完善，扣3分（GSSG2-5-2-2) | 95 | 优 |